无锡市惠欣投资发展有限公司部分资产处置（前洲街道兴洲路17号房屋、设施设备等一批）所涉及的拆运规则

无锡市惠欣投资发展有限公司部分资产处置（前洲街道兴洲路17号房屋、设施设备等一批）通过无锡产权交易所有限公司挂牌转让。为确保本次资产顺利拆运，特制定本规则。

1.资产拆运范围

本次转让标的资产为无锡市惠欣投资发展有限公司拟拆除处置的无锡市前洲街道工业园区兴洲路17号房屋建筑物、附属设施、机器设备等固定资产，房屋建筑物建筑面积合计25939.26㎡。（详见附件1：资产清单）。拆除完成后，需保留围墙，完成场地平整、裸土覆盖、完成场地围合。转让标的以现状为准。

2.时间规定

2.1转让方在受让方付清交易价款及项目实施保证金后5个工作日内与受让方办理资产移交手续，之后由受让方自行负责资产的完整性及一切风险。为确保项目的顺利进行，转让方向受让方设置40万元的项目实施保证金，项目实施保证金内容包括但不限于违约金、罚款、安全保证金，在资产交易合同生效后3个工作日内一次性向转让方付清。在交易合同履行过程中，受让方如执行良好，无违反交易合同的情况，并且安全拆除、清运完所有标的资产和垃圾、拆除人员全部退场、且经转让方验收合格后，受让方应在工程完结后3个工作日内向转让方申请退还项目实施保证金。

2.2本项目工期：不得超过45日历天，以双方完成交接次日起计算，以安全拆除、清运完所有标的资产和垃圾、拆除人员全部退场、且经转让方验收合格后方视为完工。若受让方延误工期，转让方按1万元/天的金额在受让方支付的项目实施保证金中扣收误期违约金，以项目实施保证金为限。注：①因转让方原因，或自然灾害和社会性突发事件不可抗力因素（指地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争，或经转让方确认的其他情形），可顺延工期。 ②项目实施保证金因扣除其他款项而不足以支付误期违约金时，转让方有权追索。

3.安全责任

3.1拆运工作由受让方自行实施，受让方应满足以下资质条件：

①应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人，向转让方提供有效的营业执照副本；

②“建筑工程施工总承包三级”及“起重设备安装工程专业承包三级”或以上证书；

③受让方拟派项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续。

3.2 受让方提交上述资质材料由转让方进行审核，审核通过后应与转让方签署拆除技术协议等相关文件。

3.3 受让方应提供拆运作业人员有效身份证明，并明确各作业人员的安全责任，以便转让方备查。

3.4 拆运资产不强行、不蛮干，做到文明拆运作业，转让方现场工作人员有权纠正违规行为。

3.5 转让方不承担拆运现场过程中的安全责任，如发生安全事故均由受让方负责。

3.6 若在现场拆运过程中发生事故，受让方应分析查明原因，必要时应立即上报当地所属相关部门。

4.拆运细则

4.1不在本次转让范围内的资产不得拆除搬运，如被拆除或损坏缺失，应予赔偿，情节严重的，报请公安机关处置。同时在资产搬运过程中造成非拆除范围内房屋结构损坏所带来的经济损失由受让方承担。

4.2 转让方管理人员应配合受让方的资产拆运，受让方在资产拆卸搬运过程中发生其他情况应及时与转让方现场管理人员进行沟通和协调，确保资产拆运顺利进行。受让方不得向场地内运送与拆运无关的任何物资。

4.3 转让方的门卫有权检查受让方进出现场的一切车辆，受让方装运资产的车辆一律凭转让方出门证方可放行。

本规则作为受让方与转让方签订《资产交易合同》的附件具有同等法律效力。转让方与受让方签署本规则作为《资产交易合同》的附件加盖骑缝章后，双方即受本规则条款的约束。