评定标细则

一、本项目对投标文件的评审采用定性+定量评审，采用两阶段开评标。评审因素包括技术、经济等。评委综合各投标人所有评审因素择优推荐5名定标候选人（若少于5名则全部入围）。由招标人组建的定标委员会，采用票决定标法在评标委员会推荐的定标候选人中确定1-3名中标候选人。定标委员会如认为定标候选人设计文件、项目管理组织方案均不能满足招标要求，可以否决所有定标候选人，并不确定中标人。详见招标文件第三章评标、定标办法。

二、初步评审

投标文件响应招标文件实质性要求，按招标文件初步评审标准评审合格。不符合要求的，作废标处理。

三、详细评审

对投标文件评审实行两阶段评标。

评标委员会先评审技术标，选择技术标得分汇总排名前几名的投标人（投标人超过 16 个（含）的，取前 11 名；投标人为 12-15个（含）的，取前 9 名；投标人为 9-11个（含）的，取前 7名；投标人为 8个及以下的，取前 5名））；末位得分相同的投标人同时进入第二阶段。当进入第一阶段的投标人数量≤5名时，所有有效投标文件均进入第二阶段评审，但仍应按照招标文件对所有投标文件的技术文件进行评审，作为招标人定标参考依据。

1、第一阶段技术标评审项目和评审内容：

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目管理组织方案（8分） |  |
| 1、 | 总体概述（1分） | 对工程总承包的总体设想、组织形式、各项目管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施等内容进行评分，差的酌情减分。 |
| 2、 | 设计管理方案（1分） | 对项目解读准确、设计构思合理、设计进度计划及控制措施、设计质量管理制度及控制措施、设计重点、难点及控制措施、设计过程对工程总投资控制措施进行评分，差的酌情减分； |
| 3、 | 施工平面布置规划（1分） | 对施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置等内容进行评分，差的酌情减分。 |
| 4 | 施工的重点难点（1分） | 对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行评分，差的酌情减分。 |
| 5 | 设计文件（4分） | 提供包含结构、给排水、电气、环境等专业深化图的PDF格式设计文件。 由评委根据以上内容对图纸深化程度及设计质量进行评审，无上述内容或不按要求提供上述内容则得0分。 |
| 说明：1、项目管理组织方案总篇幅不得超过60页(含目录)（不含设计文件）， 每超过1页扣0.2分。 - 2、项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。 - 3、上述项目管理组织方案采用暗标形式评审。暗标要求：文件中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，其他不作限定。 |  |  |
| 二 | 项目奖项（3分） | 1、投标人（若为联合体投标的，须由联合体牵头单位提供）2019年1月1日至投标截止日，承担过的排水工程或水污染修复工程设计项目获得过中国勘察设计协会颁发的设计奖项的，每有1个得0.5分，最高得2分。 2、投标人（若为联合体投标的，须由联合体牵头单位提供）2019年1月1日至投标截止日，在排水工程或水污染修复工程领域的技术及应用获得过省级或以上人民政府颁发的科学技术进步奖的得0.5分。 3、投标人（若为联合体投标的，须由联合体牵头单位提供）获得过中国勘察设计协会颁发的优秀勘察设计企业的得0.5分。 注：提供获奖证书（或奖牌）复印件或扫描件或电子证书为评审依据，未提供不得分；时间以获奖证书（或奖牌）颁发时间为准；如获奖证书（或奖牌）或文件不能反映评分相关参数信息的，不得分；同一项目获得不同奖项的，仅按最高等级计分，不重复计取。 |
| 三 | 项目管理机构（7分） | 项目管理机构人员中满足以下条件的，相应加分，满分7分 1、总承包项目技术负责人：配置一名具有给水排水专业或环境工程相关专业正高级（或教授级或研究员级）技术职称且具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格证书的得1分，具有注册环保工程师执业资格证书的加0.5分，具有注册环评工程师执业资格证书的加0.5分；2021年1月1日以来在排水工程或水污染修复工程领域的技术及应用获得过省级或以上人民政府颁发的科学技术进步奖且为第一完成人的加1分。本项最高得3分。 2、环境工程专业设计人员：配置一名具有环境工程相关专业正高级（或教授级或研究员级）技术职称且具有注册环保工程师的得0.5分。 3、给水排水专业设计人员：配置一名具有给水排水专业正高级（或教授级或研究员级）技术职称且具有注册公用设备工程师（给水排水）执业资格证书的得0.5分。 4、结构专业设计人员：配置一名具有结构专业正高级（或教授级或研究员级）技术职称且具有一级注册结构工程师执业资格证书的得0.5分。 5、电气专业设计人员：配置一名具有电气专业正高级（或教授级或研究员级）技术职称且具有注册电气工程师（供配电）执业资格证书的得0.5分。 6、景观专业设计人员：配置一名具有风景园林类专业正高级（或教授级或研究员级）技术职称且具有注册城乡规划师执业资格证书的得0.5分。 7、造价专业设计人员：配置一名具有造价专业正高级（或教授级或研究员级）技术职称且具有一级注册造价工程师执业资格证书的得0.5分 8、总图专业设计人员：配置一名具有总图专业正高级（或教授级或研究员级）技术职称得0.5分。 9、设备专业设计人员：配置一名具有机械制造专业正高级（或教授级或研究员级）技术职称得0.5分。 注：以上人员为本单位正式职工，并提供投标截止日期前6个月本单位为其办理的任意一个月社保缴费清单（原件扫描录入诚信库，编制投标文件时从诚信库获取相关信息），如有人员已调出仍用于本工程的，视为弄虚作假并查处；本工程不接受退休续聘的人员投标。 |

注：以上所提供的奖项、证书、社保缴费清单等相关证明材料，投标人应将原件扫描录入诚信库，编制投标文件时从诚信库获取相关信息。

2、第二阶段经济标评审：

第二阶段进行经济文件评标（仅针对进入第二阶段的有效投标文件进行），技术标得分不带入第二阶段。

（1）经初步评审合格的有效投标文件的投标报价低于所有有效投标文件的投标报价平均值5%（不含5%）的，不参与评标基准价的计算。

（2）以其余有效投标文件的投标报价的算术平均值为 A（若7≤其余有效投标文件＜10家时，去掉其中的一个最高值和一个最低值后取算术平均值为 A；若其余有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高值和二个最低值后取算术平均值为 A）。

（3）评标基准价=A×K，K 值的取值范围为96%、96.5%、97% 。按评标价偏离评标基准价由小至大的次序推荐5名定标候选人（若少于5名则全部入围），偏离值相同时以第一段得分排名靠前的优先。

注：1、评标基准价和相关数值及评标基准价计算方法(如有,先抽计算方法)的抽取在招标人(招标代理机构)完成评标准备工作,评标委员会完成第一阶段评审,并经评标委员会所有评委签字认可确定有效投标文件后在开标现场随机抽取，抽取人为招标人代表,抽取范围为经所有评委签字认可确定的有效投标文件。未进入第二阶段评审的投标文件不参与评标基准价的计算。(相关数值只抽取一次,不因后续评审、质疑、投诉、复议及其他任何情形而改变,抽值时数值录入错误除外)

2、相关数值抽取后,在抽取现场确定评标基准价,评标基准价确定后不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变(计算错误应作调整)。

四、定标候选人确定

经评标委员会评审，由评标委员会向招标人推荐5名定标候选人（若少于5名则全部入围）。评标结果公示期间因投诉或质疑导致定标候选人少于5家时，定标候选人数量不再递补。经评审合格的投标人不足三家时，由评标委员会决定是否推荐定标候选人，评标结果公示期间因投诉或质疑导致定标候选人少于三家不影响后续定标。当评标委员会推荐的定标候选人不足三家时，定标委员会可以继续定标，也可以作出重新招标的决定。

具体定标方案如下：定标方法采用直接票决法方式，定标委员会成员根据每项定标因素分别对各中标候选人进行独立评审后进行票决，并确定得票总数最多的为中标人。票决采取投票法，即各定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人根据各定标因素择优排序进行投票，最优的得5票，其次得4票，以此类推（排名第5以后的得0票），按总票数高低确定中标候选人及排序。得票数相同且影响中标候选人确定的，可由定标委员会对得票数相同的单位进行再次票决确定排名。依此类推，并据此确定全部中标候选人排序。

定标因素：

1、定标委员会将根据以下5定标因素，对定标候选人进行比较，成员应当遵循择优的原则，依据招标文件规定，独立行使投票权。

（1）定标因素1：投标报价：以定标候选人的投标报价偏离基准价少的优于偏离基准价多的。

（2）定标因素2：评标委员会评标报告以及提出的技术咨询建议；评标报告优势多的优于优势少的；缺点、风险少的优于多的；对技术、质量、安全、工期的控制能力高的优于低的。

（3）定标因素3：拟派项目管理机构及人员配备情况：按投标人投标文件中配备的人员进行横向比较，项目机构成员专业配置齐全的优于不齐全的；项目机构成员配置合理的优于不合理的。

（4）定标因素4：方案完整、满足设计任务书要求的优于方案不完整、不满足设计任务书要求的。

（5）定标因素5：“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”平台查询到的投标人近两年内失信行为记录情况，综合考虑。

五、中标候选人确定

由招标人组建的定标委员会，采用票决定标法在评标委员会推荐的定标候选人中确定1-3中标候选人。