滨湖区政府采购项目

公开招标文件

采购编号：BHDLGK2024295

采购项目名称：雪浪街道宜居住宅整治改造工程全过程跟踪审核（含结算审核）服务

监   督   人：无锡市滨湖区审计局

采   购   人：无锡雪浪旧城改造投资有限公司

采购代理机构：无锡太湖明珠建设咨询有限公司

二○二四年十月

目  录

第一部分    投标邀请函

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同书

第五部分    附  件

第一部分. 投标邀请函

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：雪浪街道宜居住宅整治改造工程全过程跟踪审核（含结算审核）服务 采购编号：BHDLGK2024295 采购人：无锡雪浪旧城改造投资有限公司 采购方式：公开招标 |
| 2 | 监督人：无锡市滨湖区审计局 监督人地址：无锡市金城西路500号 采购人：无锡雪浪旧城改造投资有限公司 采购人地址：无锡市滨湖区雪浪街道尧歌路33号仙河科技园六号楼 采购代理机构：无锡太湖明珠建设咨询有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区绣溪路59-16 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1、采购内容：雪浪街道宜居住宅整治改造工程全过程跟踪审核（含结算审核）服务，具体详见第三章采购需求。 2、服务期限：合同签订生效之日起至雪浪街道宜居住宅整治改造工程全过程跟踪审核（含结算审核）服务竣工结算审核完成； 3、质量要求：合格且符合国家相关标准，最终通过项目验收。 4、本项目最高限价：129.13万元；本项目采用固定费率收费标准采购，无需报价竞争，计费基数为中标单位承接的本项目范围内的审定建安工程造价，追加费用暂定8%。最终审核服务费用按照合同协议书附件3规定的计费乘以考核“费用系数”作为最终付款金额（最终审核服务费用如超过129.13万元，按129.13万元结算）。不响应上述计费方法的按无效投标文件处理。 5、本项目是否专门面向中小企业：是。 6、本项目标的所属行业：其他未列明行业。 注：本项目属于其他未列明行业从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中/小/微企业或供应商应为监狱企业或供应商应为残疾人福利企业。 3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 4.本项目的特定资格要求： 1）投标供应商应为中国境内合法注册，具有独立法人资格的企（事）业单位； 2）拟派项目负责人具备土建专业一级注册造价工程师，同时拟派项目组成员内须另外配备安装专业一级注册造价工程师一名； 3）授权委托人、拟派项目负责人和拟派安装专业一级注册造价工程师必须为投标人企业在职职工，并提供近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保缴费清单或由社保机构出具的本企业为其缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社保证明等证明材料； 5.本项目不接受联合体投标。 注：条款中所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（“较大数额罚款”的金额标准详见财库（2022）3号。） |
| 5 | 获取招标文件期限：自招标公告发出之日起5个工作日内，以滨湖区公共资源交易中心政府采购库内项目报名成功为准； 售价：捌佰元/份，开标前现场支付； 投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论报价结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 供应商对招标文件提出澄清修改的截止时间：2024年10月24日10时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件澄清修改的截止时间：2024年10月24日17时前，以书面形式（或电子稿）发送给各供应商。 |
| 7 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止时间起90天。 |
| 9 | 投标文件接收时间：2024年11月11日09：00至09：30； 投标文件接收截止时间后的投标文件恕不接受。 投标文件递交地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）； |
| 10 | 投标时间：2024年11月11日09：30； 投标地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心二楼开标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）； |
| 11 | 确定中标供应商时间：2024年11月11日评审结束 确定中标供应商地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号）； |
| 12 | 投标文件份数：正本1份，副本4份，投标文件电子光盘一份（光盘上清楚地标明投标供应商名称、项目名称、内容名称，光盘内需包含商务标、技术标全部内容） |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 监督人：无锡市滨湖区审计局 监督人统一社会信用代码：113202120140290663 监督人地址：无锡市金城西路500号 1）采购人名称：无锡雪浪旧城改造投资有限公司 统一社会信用代码：91320211MADK4K6976 联系人：高欣宇 联系地址：无锡市滨湖区雪浪街道尧歌路33号仙河科技园六号楼 联系方式：0510-85959568 2）采购代理机构：无锡太湖明珠建设咨询有限公司 统一社会信用代码：91320211771535046B 联系人：邓晓娜、王轶男 联系地址：无锡市滨湖区绣溪路59-16 联系电话：0510-85166966 电子邮件地址：1148444@qq.com |
| 14 | 注意事项 （1）相关人员参与投标（报价）的，应充分考虑完成核验等事宜所需时间，请提前进入服务大厅。如由于时间延误，不能在投标（报价）截止时间前完成投标（报价），所造成的风险和损失，由相关人员（委派单位）自行承担。 （2）参与投标（报价）或办理其他事宜的相关人员，一个单位委派人员不得超过2人。 （3）参与投标（报价）的相关人员，应在指定会议室或开标室等候，不得随意走动。 |

第二部分. 投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．投标供应商应在滨湖区公共资源交易中心政府采购库内项目报名成功后自行下载文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则该投标供应商的投标无效。

3．供应商一旦参加本项目参与投标，即表明承诺接受了本公开招标文件中所有条件和规定。

4．公开招标文件一经售出、一律不退，且仅作为本次采购招标使用。

- （三）公开招标文件的解释：

1．供应商如有需要对公开招标文件要求澄清的问题，请以书面方式提出，并按“投标邀请函”第6项规定的时间将电子邮件及书面传真（两种形式均须发送）至无锡太湖明珠建设咨询有限公司，联系方式详见供应商须知前附表第13项。

2．采购人、无锡太湖明珠建设咨询有限公司将按“投标邀请函”第6项规定的时间对供应商针对公开招标文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3．本文件的最终解释权归采购人。

- （四）公开招标文件的补充或修正：

1．递交投标文件截止时间十五日前无锡太湖明珠建设咨询有限公司可对公开招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的视具体情况，延长截止时间。

2．如需对公开招标文件进行补充或修正，无锡太湖明珠建设咨询有限公司将在滨湖区公共资源交易中心网上发布更正公告，并用书面形式通知所有供应商，其作为公开招标文件的一部分，与公开招标文件具有同等约束力，供应商应立即以书面形式回复，确认已收到修改文件。

- （五）投标文件的组成：

投标文件包括证明文件部分、投标函部分、技术文件部分。同时还需提供投标文件光盘1张。

1.证明文件：

1.1资格、资信证明文件

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 供应商营业执照或相关部门登记证明文件复印件加盖供应商公章；

  - 供应商法定代表人授权委托书（格式见附件）；

  - 供应商法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件加盖供应商公章（投标时必须携带法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证原件）；

  - 拟派项目负责人具备土建专业一级注册造价工程师、拟派安装专业一级注册造价工程师执业资格证书、注册证书复印件加盖供应商公章（投标时提供原件）；

  - 授权委托人、拟派项目负责人和拟派安装专业一级注册造价工程师与供应商企业签订的劳动合同、法定的社保收缴部门出具的由供应商本企业为其依法缴纳的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章（如投标供应商成立时间迟于要求的开始月份，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间，投标时提供劳动合同原件及社保缴纳相关证明材料复印件）；

  - 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年（2022年或2023年）中任意一年度的审计报告和所附已审财务报告复印件并加盖供应商公章；

  - 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖供应商公章；

  - 供应商的近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件并加盖供应商公章；

  - 供应商提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》（省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具）或《残疾人福利性单位声明函》（《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》格式见附件）；

  - 承诺书（格式见附件）。

注：1）有意参加本项目投标的供应商须完成在供应商主体信息库的注册登记手续。供应商登录无锡市滨湖区公共资源交易中心官网－点击右上角会员登录－免费注册。

2）如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。咨询电话0510-81173536。

上述资格、资信证明文件投标供应商必须按要求全部提供，要求提交的原件或公证件必须与投标文件同时提交，如果原件正在年检（或换证），则必须提供法定年检（或换证）单位出具的有效证明原件，否则投标文件无效。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.2 补充证明文件

- （1）投标人简介和经营情况说明；

- （2）投标偏离表（格式见附件）

- （3）拟派专业技术力量人员名单（格式见附件）

- （4）《投标人业绩汇总表》（格式见附件）

- （5）《投标人注册造价师名单》（格式见附件）；

- （6）要求采购人提供的配合（如有，自拟并自行添加至投标函中）；

- （7）评分标准中对应的其他所需证明材料（提供复印件加盖公章，如有自行添加）；

- （8）投标人认为有必要提供的其他证明资料；

2.投标部分（格式见附件）：

  - 投标函；

  - 开标一览表（格式见附件）；

3. 技术文件（格式自拟）

- （六）投标报价说明：

本项目无需报价竞争，计费基数为中标单位承接的本项目范围内的审定建安工程造价，追加费用暂定8%。最终审核服务费用按照合同协议书附件3规定的计费乘以考核“费用系数”作为最终付款金额（最终审核服务费用如超过129.13万元，按129.13万元结算）。投标人须在《开标一览表》（格式见附件）中填写是否响应招标文件规定的计费方法。计费基数为中标单位承接的本项目范围内的审定建安工程造价。除此之外，包括因项目工期、资料延误、人身伤害保险等等在内的各种情况，中标单位不再收取其他任何费用，不得向与委托内容相关的施工等单位收取任何费用。不响应上述计费方法的投标文件将按无效标处理。

- （七）投标文件的要求：

1.投标文件应为纸质文件，所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或被授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。投标文件正文打印一律使用普白办公用纸，A4，竖排版面。

3.投标文件的格式部分，应由投标供应商按招标文件给定格式制作。

4.投标文件应打印或使用不褪色的黑色墨水书写。

5.投标文件统一按照投标函格式中的顺序制作，并请编制目录及页码。

6.投标文件份数为正本壹份，副本肆份，须各自装订成册。

投标供应商应将正本、电子光盘密封在一个封袋中并在封袋上清楚地标明“正本”，将所有副本密封在另一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “副本”。将招标文件要求提供的原件部分单独密封在一个封袋中并在密封袋上清楚地标明 “原件资料”。

7.投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

8.上述投标文件封袋的封口处应加盖投标供应商印章。密封袋上还应注明采购编号、项目名称、投标供应商名称。

9.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法定代表人或被授权代表的签字或盖章。

10. 被授权代表身份证可随身携带。

注：封袋：包含档案袋、封盒、牛皮纸等密封形式。

11.投标费用自理。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1.投标文件未按规定的期限、地点送达的；

2.投标文件未按要求密封、签署、盖章的；

3.投标供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加投标会议的；

4.投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

5.不具备招标文件中规定的资格要求及未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6.投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

7.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

8.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

9.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

11.投标文件未按要求制作、装订、密封包装的；

12.投标文件商务标未加盖投标供应商公章及法定代表人或授权代表签字和盖章的；

13.投标供应商未遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标供应商的竞争行为，损害采购人或者其他投标供应商的合法权益；

14.不同投标供应商的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

15.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

16.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

17.不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

18.不同投标供应商报价细目呈明显规律性变化，或恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

19.不同投标供应商投标文件相互混装的；

20.投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

21.改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；改变招标文件规定的供货安装期限、误期违约金 、质量标准及质量违约金的；

22.改变招标文件提供的工程量清单中的清单编码、计量单位、工程数量、项目特征；

23.未按要求提供技术文件的；

24.未按要求提供电子光盘或光盘内容不全、格式不符要求的；

25.不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

26.不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

27.不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

29.未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

30.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

31.投标供应商的投标报价畸高或畸低，投标总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

32.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，且投标供应商不能证明其报价合理性，不能在合理的时间内提供书面说明及提交相关证明材料，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；

33.不同投标供应商的委托代理人、项目经理以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

34.同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

35.投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

36.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

37.组成联合体投标，但未提供联合体协议书或者联合体协议书内容不全的；

38.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九）开标、评标：

1.由专家及采购人代表组成评标委员会，并实行回避制度。

2.投标文件出现不一致的，按照下列规定修正：

2.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

2.1.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号－－政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

2.2正本与副本不一致的，以正本为准

3.开标工作程序

3.1 密封性审查：

由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封、签署、盖章情况，也可以由公证人员检查并公证；

3.2初步资格性审查：

由工作人员在公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序进行。审查内容有：

3.2.1 投标供应商的投标文件是按规定的期限、地点送达；

3.2.2投标供应商的法定代表人或负责人或授权代表是否准时参加开标会议。

3.2.3投标供应商的法定代表人授权代表是否提供有效的身份证明和法定代表人授权委托书。

3.3唱标

3.3.1经初步资格性审查确认无误后的投标文件，由工作人员在公证员公证或监督下，按照投标供应商签到时间顺序，当众拆封交唱标人唱标。

3.3.2唱标内容仅涉及开标一览表内容。

4.资格性审查：

4.1 投标文件资格性检查。

4.1.1采购人或采购代理机构对投标文件进行资格性检查。

4.1.2依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标供应商提供资格、资信证明的合法性、真实性，是否具备投标资格。

4.1.3信用信息查询：

采购人或采购代理机构在评标前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

4.1.4经采购人及采购代理机构审查供应商存在上述失信行为的，资格审查不予通过，其投标无效。

4.2采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

5.评标工作程序。

5.1投标文件符合性检查

5.1.1投标文件的符合性检查由评标委员会评审小组负责。

5.1.2对投标文件的有效性、完整性和对招标文件要求的符合性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

5.2评标委员会认为投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的，应以书面形式提出询标内容，由招标工作人员传递给投标供应商授权代表。投标供应商授权代表应当以书面形式作出澄清、说明或者补正。由投标供应商加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3比较与评价

5.3.1投标文件资格性检查和符合性检查结束后，凡属于“（八）无效投标文件的确认”的投标文件不进入比较与评价程序。

5.3.2经评审有效的投标文件按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标委员会进行比较与评价。

5.3.3评审小组负责对招标文件评分标准中涉及的投标供应商投标价格、服务方案、服务质量等部分内容进行评审；

5.3.4评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各投标供应商得分，确定各投标供应商总分和最终排序。

6. 评标方法

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分第一名的投标人为中标单位。如总得分出现并列排名，按项目人员配置得分由高到低排列，如项目人员配置得分也相同，则按投标人综合情况得分由高到低排列，若项目人员配置、投标人综合情况得分均相同，则按投标人提供的协审方案得分情况排列，最优者确定为中标人。

- （一）评分项目及分值（总分100分）

- 投标人综合情况       （26分）

- 项目人员配置         （20分）

- 技术方案              (48分)

- 服务承诺             （6分）

1、投标报价

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部第87号令第五十五条规定，“执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评分因素”；本项目价格按锡滨审发（2019）8号文件执行。

2、投标人综合情况（26分）

①投标人业绩(8分）：填列于《投标人业绩汇总表》中并按要求出具证明材料。

投标人投标截止时间前5年具有同类业绩，一份业绩得2分（以单份委托咨询合同为准，下同），最高不超过8分；须提供合同复印件加盖公章放入投标文件中，投标时须提供合同原件，否则不得分。

上述业绩必须为已完成项目，时间以最终的汇总审核报告、结果文件出具时间为准。同一建设项目（以建设项目的立项批复或可行性研究批复或初步设计批复为依据）下的业绩不重复计分。所附资料必须含建设项目的立项批复或可行性研究批复或初步设计批复，对应的委托合同（委托合同至少包含一个施工总承包标段或主体土建工程）、与委托合同具有关联性的咨询报告（包括对应的全部工程的审定单），业绩涉及联合体单位的，如对应的委托合同或联合体合同中对业绩比例有明确归属的从其约定，如无相关合同约定，则联合体双方均能作为其业绩，具体业绩量须提供由联合体各方和建设单位共同确认的证明材料。须提供上述证明材料复印件加盖公章放入投标文件中，投标时须提供上述证明材料原件（建设项目的立项批复或可行性研究批复或初步设计批复均须提供复印件加盖公章），否则不得分。

②投标人专业技术力量评价（16分）

一级注册造价工程师：以投标人填列的《投标单位注册造价师名单》及按要求提供的证明材料（人员证书复印件和投标供应商近三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明材料）为准，人员证书复印件和社保复印件加盖公章做到投标文件中，投标时须提供以上人员证书原件，否则不得分。

一级注册造价工程师有1人得1分，该项总分最高不超过16分。

注： 1）返聘、临聘、已退休人员均不计分（出资人除外，但需提供相应证明材料）。

2）已通过造价师考试，但尚未拿到注册证书的，不予计分。

③企业荣誉（2分）

投标人拥有ISO9001质量管理体系认证证书的得2分（有效期内的），提供证书、认证机构监督审核结果通知书或管理体系审核报告复印件加盖公章放入投标文件中，投标时须提供认证证书原件，否则不得分。

- 3、项目人员配置（20分）：以投标人填列的《拟派专业技术力量人员名单》及按要求提供的证明材料（人员证书、投标供应商近三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明和业绩证明材料）为准，提供以上证明材料复印件加盖公章放入投标文件中。投标时须提供人员证书、业绩证明材料（要求与投标人业绩证明材料相同）原件，否则不得分。

- 注明：《拟派专业技术力量人员名单》涉及出资人的，可不提供上述社保证明材料，但需提供相应出资人证明材料

①拟派项目负责人（10分）：

a、拟派项目负责人具备工程类高级及以上职称的，得2分。

b、拟派项目负责人具有除一级注册造价师以外的建筑工程类其他任一国家级注册证书的，得2分；

c、拟派项目负责人实施的项目业绩，投标截止时间前5年具有同类业绩有1个得2分，最高不超过6分，业绩定义与投标人业绩定义相同，填列于《投标人同类业绩汇总表》中。

②拟派其他协审人员（10分）：

a、拟派其他协审人员具有除一级注册造价师以外另具有工程类高级及以上职称的每人加4分、拟派其他协审人员具有除一级注册造价师以外具有工程类中级专业技术职称的每人加2分，最高得10分（同一人就高得分、不重复得分）。

备注：1.所有业绩不重复得分，同一项目有多人参与的，则仅能作为一人业绩；2.投标人业绩与项目负责人业绩不得重复； 3.项目负责人业绩以相关人员在审核报告、审定单、结果文件上的签字或盖章为准。4.拟派其他协审人员指除项目负责人和安装一级造价师一人外。

4、技术方案(48分)

根据招标文件要求，就服务内容提交协审方案，体现以下要求，评委根据方案优劣情况横向比较酌情打分；技术方案不得少于 30 页，多于 200 页。

a.突出政府投资审核特点，明确审核目标，针对性提出反映政府投资审核成果的具体举措，措施合理可行、针对性强的得8分，基本合理可行的得5分，一般的得3分，未提供或不满足要求的不得分。（最高为8分）。

b.结合工程的专业特点，提出审核的基本要求、审核重点，思路清晰、内容完整，准确合理，全面的得8分，基本全面合理的得5分，一般的得3分；未提供或不满足要求的不得分。（最高为8分）。

c. 针对本协审项目跟踪审核的具体情况，提出具体措施，合理组织安排，细化工作内容，内容合理，全面的得8分，基本全面合理的得5分，一般的得3分；未提供或不满足要求的不得分。（最高为8分）。

d. 针对本协审项目结算审计的具体情况，提出结算审核的工作重点、进度保证措施和质量保证措施等，措施合理可行、针对性强的得8分，基本合理可行的得5分，一般的得3分，未提供或不满足要求的不得分。（最高为8分）。

e.投标人的行业内部控制制度是否完善、具体，是否操作性强，是否存在为配合审核正常进行的保障措施和内部考核制度，是否存在针对本项目组建的质量管理网络，以及是否有日常审核资料的归集措施；措施合理可行、针对性强的得8分，基本合理可行的得5分，一般的得3分，未提供或不满足要求的不得分。（最高为8分）。

f.针对项目协审内容，从工程节约投资、优化管理、指标控制等方面提出合理化建议或改进措施：合理化建议或改进措施的科学严谨性、系统完整性、针对性及可操作性强，得8分；合理化建议或改进措施的科学严谨性、系统完整性、针对性及可操作性较强，得5分；合理化建议或改进措施的科学严谨性、系统完整性、针对性及可操作性弱，得3分；无合理化建议或改进措施，不得分。（最高为8分）

5.服务承诺（6分）：

无承诺不得分，评委根据承诺情况横向比较酌情打分：

1、本地化服务承诺（3分）：主要对投标人的本地化服务能力进行综合评审，包括中标后的人员驻场情况、与各方面的沟通、现场响应时间、常驻保障条件的设置情况等。

2、个性化服务承诺（3分）：主要考察投标人在满足招标文件要求的基础上提出的服务质量、审核误差、协审成果、质量考核等方面的个性化服务承诺。

- （十）确定中标供应商：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在选定3家成交候选单位中，确定中标供应商。 将在滨湖区公共资源交易中心网上发布成交公告。评标委员会对未成交原因不作解释。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《财政部关于政府采购公开招标采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号文）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关法规处理。

- 投标、评审及确定中标供应商的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。

- 在发布成交公告的同时， 将向中标供应商发出成交通知书。

- 未中标供应商的投标文件不予退还。

- （十一）采购项目的终止：

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止公开招标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.除《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- （十二）投标保证金：本项目不收取投标保证金。

- （十三）成交无效的确认：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

6.采购人、采购代理机构发现评标委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的；

7.中标供应商拒绝签订政府采购合同的。

供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十四）签订、履行合同：

1.采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经无锡太湖明珠建设咨询有限公司见证后生效。

2.监督合同的履行。成交方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

- （十五）代理服务费：

本项目代理服务费由委托人支付。招标代理服务费按差额定率累进法计算，中标金额100万元以内1.5%，100万元-500万元费率为0.8%，在此基础上按8折计取。

- （十六）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

- （十七）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查招标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

- （十八）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行 和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。政府采购履约担保函格式见附件1。

- （十九）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、中标供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

附：政府采购合同融资政策告知：

中标供应商可依法依规使用本项目合同向金融机构融资，但采购人不为中标供应商的融资行为提供担保。

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

附件1.                    政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于年月日签订编号为   的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在

年月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在招标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为       。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月

第三部分．采购需求

本项目为雪浪街道宜居住宅整治改造工程全过程跟踪审核（含结算审核）服务。

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。（本招标文件中所指投标人专业技术力量、项目人员配置包括投标人及其无锡（含江阴、宜兴）分支机构人员，注册造价工程师均为一级注册造价工程师）。

（一） 项目技术要求：

1、工程概况：

本项目拟对无锡市滨湖区雪浪街道辖区内军嶂新村三/四期、方泉苑一/二/三/四期、方泉苑五期A块/B块/C块/D块/E块/F块/HI块、方泉雅苑、南苑新村、仙河苑一期/二期(南、北区)/三期(东、西区)、仙河苑四期(雪溪苑A区(南区1#-25#、北区26#-54#)/B区(南区1#-25#、27#-46#、北区47#-64#))、仙河苑五期(雪新苑A块/B块/C块/D块/E块/F块)、佳家苑、公园新村、漆塘苑一期、雪宏苑、板桥新村、雪浪新村、雪浪新区、南泉工业园区等老旧小区进行改造。该项目建安工程费约31866.3935万元，总改造面积约54万平方米。

- 2、人员配置要求：（以投标人填列的《拟派专业技术力量人员名单》及按要求出具的证明材料为准）

- 本项目投标人需根据项目的专业特点组成项目组（包含土建、安装、市政、装饰等专业），并报拟派专业技术力量人员名单不得含有返聘、临聘、已退休人员 （出资人除外，但需提供相应证明材料）。只有在拟派专业技术力量人员名单上的人员才能参与评分。

- 本项目只能由《拟派专业技术力量人员名单》的拟派人员承接业务，为保证人员相对稳定，中标单位拟派人员在合同履约期内不得随意增加、减少或更换人员，若因离职、身体情况等客观原因确需增加或更换人员，必须征得采购人同意，而且更换人员需具备同样的资质、资历和业绩。若未征得采购人同意或更换人员不具备同样的资质、资历和业绩，则须支付委托协议价格（按129.13万元计）的1%/人作为违约金，同时采购人保留有权依法解除合同的权力。

- 投标人拟派专业技术力量人员必须满5人，拟派项目负责人须具备土建专业一级注册造价工程师，同时拟派项目组成员须另外配备安装专业一级注册造价工程师一名，投标人拟派专业技术力量人员必须按项目实际要求专业配备齐全，投标人拟派专业技术力量的所有人员必须常驻现场（其中装饰、市政和绿化等专业人员可结合工程实际施工进度情况常驻现场），要求每周不少于5天，周末随叫随到，且拟派专业技术力量人员中必须确保有一名档案管理员（需在《拟派专业技术力量人员名单》中注明），否则投标无效。所有拟派专业人员均须提供投标供应商近三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明材料。《拟派专业技术力量人员名单》涉及出资人的，可不提供上述社保证明材料，但需提供相应出资人证明材料。

- 上述人员为本项目所需人员最低配置要求，在项目实施过程中，中标供应商应根据项目实际情况及采购人要求另行配备随时可以调用的人员，人数不定，但必须满足采购人安排需要。

- 3、中标人确定后的委托程序、审核内容及费用标准：

- （1）签订协议

- 确定协审机构后，协审机构与无锡雪浪旧城改造投资有限公司签订工程造价咨询合同。

- （2）协审内容

- 中标单位应根据协议书的具体工作要求独立公正地开展协审工作。协审内容主要为全过程跟踪审核（含结算审核）：

- 1) 协助招标人完成对项目基本建设程序的审查；

- 2) 协助招标人完成对项目批准概算的执行及调整情况进行审查；

- 3) 完成对项目招投标执行情况的审查；

- 4) 完成对项目签订的合同（协议）执行情况的审查；

- 5) 完成对项目现场发生的各类审批文件的审查；对现场各类变更、签证的审核；

- 6) 完成对项目建设进度报表及竣工结算的审核；

- 7) 完成对项目现场管理情况（包括但不限于前期临时工程等）的审查；

- 8）上述协审内容完成后，按照招标人要求的内容及要求提交审核成果文件（包括电子档案，审核过程中的“问题清单”等）；

- 9）按照招标人的要求，接受并积极协助招标人完成对该项目的考核工作；

- 10）其他与项目建设有关的协审内容及招标人交办的其他事项。

- （3）计费方法

- 本项目无需报价竞争，计费基数为中标单位承接的本项目范围内的审定建安工程造价，追加费用暂定8%。最终审核服务费用按照合同协议书附件3规定的计费乘以考核“费用系数”作为最终付款金额（最终审核服务费用如超过129.13万元，按129.13万元结算）

投标人须在《开标一览表》（格式见附件）中填写是否响应招标文件规定的计费方法。计费基数为中标单位承接的本项目范围内的审定建安工程造价。除此之外，包括因项目工期、资料延误、人身伤害保险等等在内的各种情况，中标单位不再收取其他任何费用，不得向与委托内容相关的施工等单位收取任何费用。

（4）费用支付

协审机构与无锡雪浪旧城改造投资有限公司签订的协审项目的审核费用列入项目建设成本。审核费用由委托人审核后支付给协审机构，审核服务费用按照合同协议书附件3规定的计费乘以考核“费用系数”作为最终付款金额。（最终审核服务费用如超过129.13万元，按129.13万元结算）

付款方式：

合同签订后由乙方申请支付基本费用的10%，项目建设过程中的审计费用根据项目进度（参考审核的进度报表）情况计算，由乙方申请并经甲方审核后支付，阶段性审计费支付总额不得超过基本费用的50%。所有协审工作完成并提交审核结果报告（包括甲方要求的相关资料）后付至基本费用的60%，剩余40%的基本费用及追加费用在出具审计报告后三个月内支付余款。

4、考核

为了确保项目协审工作质量，采购人将对中标单位协审工作进行考核，考核办法详见委托协议、并参照《无锡市滨湖区审计局关于政府性投资项目协审机构的管理办法（修订）》（锡滨审发﹝2020﹞7号）、《无锡市滨湖区政府投资项目协审机构考核管理办法（试行）》（锡滨审发〔2019〕19号）、《无锡市滨湖区审计局关于进一步加强滨湖区政府投资建设项目审计监督的实施细则》（锡滨审发﹝2019﹞8号）。

对于不同意接受考核的协审单位，采购人有权终止协议。

5、违约责任

（1）在本项目规定的服务有效期内如发现中标单位相关人员有行贿、受贿、经济犯罪等违法行为，一经查实，采购人有权依法解除协议。

（2）中标单位涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书；擅自变更、转让、租借承接的工程造价咨询业务；一经查实，采购人有权依法定程序解除协议。

（3）在协审工作中，因中标单位原因造成违约或疏忽，延误工程实施进度或审核工作出现错误并造成重大影响的，将扣回委托协议价格（按129.13万元计）5%的违约金额，或采取法律手段解决索赔事宜。

（4）对提供不实或内容虚假的协审结果以及自行对外提供协审咨询报告的，由中标单位自行承担责任，情节严重的，依法提请有关部门追究事务所和相关责任人的法律责任。

（5）中标供应商影响审核独立性和相应的回避原则，接受由建设单位或其他委托方委托的与雪浪街道宜居住宅整治改造工程的建设投资或工程造价有关的工作（包括但不限于招标代理、清单编制、造价审核（不含标底审核）等），一经查实，须支付委托协议价格（按129.13万元计）的5%作为违约金，同时采购人保留有权依法解除合同的权力。

6、其他事项

- 能够接受采购方为保证审核独立性和不重复委托而提出的回避原则。中标单位需承诺在中标后不再接受由建设单位或其他单位委托的与本项目建设投资或工程造价有关的工作（包括但不限于招标代理、清单编制、造价审核（不含标底审核）等）。

（二）有关说明：

  - 审核费用包括满足本项目要求的从项目中标起到雪浪街道宜居住宅整治改造工程全过程跟踪审核（含结算审核）服务竣工结算审核完成所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 投标人如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 服务期限：合同签订生效之日起至雪浪街道宜居住宅整治改造工程全过程跟踪审核（含结算审核）服务竣工结算审核完成。

  - 本项目合同履行地点：无锡市滨湖区。

  - 质量及验收：合格且符合国家相关标准，最终通过项目验收。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 采购人负责对本次采购产生的中标单位在履约期间的管理、考核及协审费用审核等工作。

  - 采购人保留对投标人提供的数据及证明材料进行外调核查的权力。

- 四、合同书（格式文本）

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

甲方委托乙方承担雪浪街道宜居住宅整治改造工程全过程跟踪审核（含结算审核）服务，经双方协商一致签订本协议书。 甲方具体负责对乙方在履约期间的管理、考核及协审费用审核等工作。

一、项目基本情况：

本次委托协审的 雪浪街道宜居住宅整治改造工程全过程跟踪审核（含结算审核）服务 。

二、委托协审范围及内容

（一）协审范围：包括对上述建设范围工程实施全过程跟踪审核，包括项目竣工结算审核，以及与工程结算有关的其他费用审核。

（二）协审内容：乙方应按照《江苏省审计机关政府投资项目跟踪审计实施办法（试行）》、《江苏省工程造价咨询业务指导规程》、《无锡市滨湖区审计局关于政府性投资项目协审机构的管理办法（修订）》（锡滨审发﹝2020﹞7号）、《无锡市滨湖区政府投资项目协审机构考核管理办法（试行）》（锡滨审发〔2019〕19号）、《无锡市滨湖区审计局关于进一步加强滨湖区政府投资建设项目审计监督的实施细则》（锡滨审发﹝2019﹞8号）、无锡市滨湖区审计局关于基本建设项目审计的相关要求，实施下列工作内容：

1.协助甲方完成对项目基本建设程序的审查。建立项目建设程序资料台账，通过查看项目立项、可行性报告、概算、规划、开工、竣工验收等相关审批、备案资料，审查该项目建设程序执行情况，各项审批是否合规，手续是否完备。

2.协助甲方完成对项目批准概算的执行及调整情况进行审查。根据批准的初步设计中明确的建设规模、内容、标准及建设投资等，主要审查项目建设是否按批准的初步设计进行，对于达到投资概算调整要求的项目，是否按规定办理相关调整审批手续。

3.完成对项目招投标执行情况的审查。建立项目已完成的招投标情况台账，对项目的勘察、设计、施工、监理、材料设备采购等招投标情况进行检查，检查招投标程序的规范性、合法性，检查是否存在应招未招以及化整为零等规避招标的现象。

4.完成对项目签订的合同（协议）执行情况的审查。建立已签订的项目各类委托合同（协议）台账，确保内容真实、完整、准确。检查各类合同（协议）签订的合法性、程序性，合同（协议）内容的完整性、规范性，以及招投标项目的合同与招标文件和投标承诺的一致性。检查各类合同（协议）的实际履行情况，并对合同（协议）执行过程中的重大偏差情况进行比较分析。

5.完成对项目现场发生的各类审批文件的审查。建立项目现场已发生的设计变更等各类审批文件的台账，对设计变更、现场签证、隐蔽工程等进行检查，检查上述事项的审批程序的合规性，以及工程计量和报价的真实性、合理性，协助发包人完成进度款支付审核。

6.完成对项目建设进度报表及竣工结算的审核。建立项目进度报表及竣工结算的报送及审核情况台账，严格按照合同约定及相关计价规定，及时完成建设单位上报的进度报表及竣工结算审核工作，确保实际完成投资的真实性、完整性、科学性，防止出现高估冒算、虚报冒领工程款等问题。同时，根据甲方要求对该项目的设计、监理等服务类结算进行审核。

7.完成对项目现场管理情况（包括但不限于前期临时工程等）的审查，参加施工例会。建立项目现场管理情况台账，记录在项目施工及结算过程中发现的建设单位现场管理不规范、不合理现象，以及造成损失浪费的情况，揭示存在的问题并提出合理化建议。

8.上述协审内容完成后，按照甲方要求的内容及要求提交审核成果文件（包括但不限于跟踪审计总结报告、结算审计报告的书面及电子档案，审核过程中的“问题清单”等）。

9.按照甲方的要求，接受并积极协助甲方完成对该项目的考核工作。

10.其他与项目建设有关的协审内容及甲方交办的其他事项。

三、协审时限

乙方必须以现行的国家、省、市关于基本建设方面的法律、法规、规章、定额以及合同等文件为依据，在甲方规定的时间内完成协审业务。

1.项目建设阶段：乙方应在取得具备审核条件的资料后5个工作日内完成如进度报表、现场签证等审查工作，取得资料时间以台账记录时间为准，确有特殊情况经甲方同意可以适当顺延。

2.结算审核阶段：乙方应在取得每个工程结算完整的审核资料后60个工作日内提交审核初稿及问题清单，90个工作日内提交审核结果，在取得该项目最后一份工程竣工结算完整的审核资料后90个工作日内提交本协议约定的所有协审内容的完整审核结果报告。

四、审计费用

- （一）审计费用计取（已含税）：按照合同协议书附件3规定的计费乘以考核“费用系数”作为最终付款金额，费用系数见附件4：全过程跟踪审核（含结算审核）项目考核基础表。

协审工作结束后，按上述标准结算审计费用，最终审核服务费用如超过129.13万元，按129.13万元结算。除此之外，包括因项目工期、资料延误、现场安全等在内的各种情况，均不再支付其他任何费用。乙方不得再接受本协议约定之外的与本项目有关的其他任何报酬。

- （二）审计费用支付：合同签订后由乙方申请支付基本费用的10%，项目建设过程中的审计费用根据项目进度（参考审核的进度报表）情况计算，由乙方申请并经甲方审核后支付，阶段性审计费支付总额不得超过基本费用的50%。所有协审工作完成并提交审核结果报告（包括甲方要求的相关资料）后付至基本费用的60%，剩余40%的基本费用及追加费用在出具审计报告后三个月内支付余款。

- （三）乙方应协助甲方完成履约验收并无条件接受甲方组织的审计，以审计报告结果作为最终结算金额。若不审计，则以甲方不超合同价确定的结算价为准。

五、甲方权利义务

（一）甲方提供协审范围内所需的有关资料。

（二）双方履行协议期间，甲方应授权一名专门人员同乙方保持联系，协调处理有关事宜。

（三）甲方对乙方协审实施的进度、质量情况以及协审人员的配备、廉洁自律情况进行监督检查及考核，并提出整改要求。

（四）甲方有权要求乙方参与相关例会。

六、乙方权利义务

（一）乙方应按照本协议第二条约定的范围及内容、在甲方要求的时限内完成协审工作，严格落实质量控制责任，遵守相关法律法规，保证提供的工程造价审核结果的真实性、完整性、合规性。

（二）在本协议履行期间，乙方应依法承担因乙方的单方过错造成的所有责任及损失。

（三）乙方对本协议第二条约定内容不能及时完成，导致影响甲方正常完成审计工作的，乙方应承担相应责任。

（四）乙方在接受相关审核资料后，若发现有资料不全的情况，须在3天内向资料提供方书面提出，并将书面材料向甲方备案。逾期不予提出，则视同对资料齐全无异议。

（五）乙方应根据委托项目的工程特点及协审方案中提及的相关内容，按照乙方在协审投标书中关于人员配备的承诺，合理配备相关专业审核人员，满足甲方对审核人员专业和数量的需求。同时乙方应将完整的人员名单提供给甲方作为本合同的附件。对于甲方提出的专业人员调换要求，必须在接到甲方调换通知的3天内落实解决。

（六）协审期间，乙方应指定专人对项目总负责，并将相关事宜及时向甲方汇报和沟通，项目负责人在未得到甲方同意的情况下不得随意变更。

（七）乙方在协审完毕后，应向甲方提供完整、准确的工程造价成果（含电子文档），并及时整理归档完整、准确的档案资料，以便查证。

（八）乙方拟派专业技术力量的所有人员必须常驻现场（其中装饰、市政和绿化等专业人员可结合工程实际施工进度情况常驻现场。），要求每周不少于5天，周末随叫随到，且拟派专业技术力量人员中必须确保有一名档案管理员（需在《拟派专业技术力量人员名单》中注明）。若不能满足要求，乙方需接受相关处罚。

（九）以上人员为本项目所需人员最低配置要求，在项目实施过程中，乙方应根据项目实际情况及甲方要求另行配备随时可以调用的人员，人数不定，但必须满足甲方安排需要。

七、协审质量和廉政要求

乙方应遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，按照本协议第二条规定的协审范围和协审内容开展协审工作。应严格遵循《无锡市建设工程造价管理办法》（无锡市人民政府令第144号）、江苏省工程造价咨询业务指导规程、并参照《无锡市滨湖区审计局关于政府性投资项目协审机构的管理办法（修订）》（锡滨审发﹝2020﹞7号）、《无锡市滨湖区政府投资项目协审机构考核管理办法（试行）》（锡滨审发〔2019〕19号）、《无锡市滨湖区审计局关于进一步加强滨湖区政府投资建设项目审计监督的实施细则》（锡滨审发﹝2019﹞8号）以及甲方关于建设项目审计的相关要求，切实履行造价咨询的质量责任。若本工程需复审，则须按《无锡市滨湖区审计局关于政府性投资项目协审机构的管理办法（修订）》（锡滨审发﹝2020﹞7号）规定的复审误差率相关规定执行。

乙方应分别就协审质量和廉政建设向甲方作出承诺，并分别出具《政府投资项目协审质量承诺书》（附件１）、《政府投资项目协审廉政承诺书》（附件２），此两份承诺书作为本协议书的组成部分，具有同等法律效力。

八、保密要求

乙方未经甲方许可，不得将审核资料及相关审核成果（含审核报告、电子文件等）提供给第三方。

乙方不得泄露审计知悉的国家秘密和被审计单位的有关技术或商业秘密，不得利用知晓的被审计单位的技术、商业秘密和内部信息，采取任何形式，为自己或他人谋利。

九、争议和诉讼

本协议在执行过程中如发生争议时，双方应及时协商解决，如未能达成一致，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、本协议共  伍  份，甲乙双方各执  贰  份，招标代理公司   壹   份。本协议自签字盖章后生效。

附件：1.政府投资项目协审质量承诺书

2.政府投资项目协审廉政承诺书

3.审核服务费用费率表

4.全过程跟踪审核（含结算审核）项目考核基础表

委托方（甲方）：             （盖章）   受托方（乙方）：          （盖章）

法定（授权）代表人：（签字或盖章）      法定（授权）代表人：     （签字或盖章）

年      月       日                       年      月       日

见证方：                       （盖章）

见证人：

年      月       日

附件1：协审质量承诺书

无锡雪浪旧城改造投资有限公司：

我单位受贵局（单位）（单位）的委托，参与                   的协审业务。在实施审计协审过程中，我单位承诺服从贵局（单位）的工作安排及监督指导，严格按照《考核办法》的要求开展协审工作，自觉接受你局对协审质量所进行的考核，并接受相关条款的约束。现郑重作出如下具体的质量承诺：

一、严格按照现行的国家、省、市关于基本建设方面的法律、法规、规章、定额及合同等文件为依据，根据贵局（单位）的委托要求及协审实施方案开展协审工作，在规定的时间内完成各项协审工作，并承诺在接到该项目工程结算完整资料后的规定时间内出具工程结算审核报告。

二、因存在严重协审质量问题给贵局（单位）、建设单位或第三者造成经济损失的，本单位不愿承担赔偿责任。必要时可取消本单位的协审资格。

三、协审期间，本单位还承诺将做到如下要求：

（一）坚持客观公正、实事求是、依法审计的原则。

（二）遵守职业道德，做到诚实守信、尽职尽责。

（三）协审中不隐瞒、不曲解查出的事实，不提供内容虚假的审计报告。

（四）协审工作不敷衍推诿、不粗心大意。

（五）不徇私舞弊、不偏袒任何一方。

（六）与被审计单位或审计事项有直接利害关系的应主动提出，并加以回避。

四、本承诺书作为《协审协议书》的组成部分，具有同等法律效力。

法定代表人（签章）：            协审项目负责人（签章）：

（单位签章）

附件2：协审廉政承诺书

无锡雪浪旧城改造投资有限公司：

我单位受贵局（单位）的委托，参与                         的协审业务。现郑重作出如下协审廉政承诺：

一、本协审项目廉政建设的第一责任人为      同志（法定代表人），对协审廉政事项负总责，其主要职责是：选配政治思想好、专业技术精、廉政意识强的协审人员参加协审工作；对协审人员加强教育，注重防范，确保廉政规定的贯彻落实；做好协审人员执行廉政规定情况的督促和检查；根据有关规定处理协审人员执行廉政规定上的具体事宜。

二、本协审项目的廉政建设的直接责任人为      同志（协审项目负责人），对协审廉政事项负直接责任，其主要职责是：审核进点前，组织召开协审人员廉政教育会，增强协审人员的廉政意识；对协审中违反廉政规定和审核纪律的问题，应及时加以制止，并向贵局（单位）报告；项目结束后，总结协审人员执行廉政规定情况，并如实向贵局（单位）书面报告。

三、按有关规定，协审人员做到以下“十不”：

（一）不违反审核程序、超越审核权限，依法开展审核；

（二）不徇私情，保持应有的独立性，实事求是，客观公正；

（三）不隐瞒、变更或曲解查出的问题，如实提供审核结果；

（四）不泄露审核知悉的国家秘密和被审核单位的商业秘密；

（五）不向被审核单位提出与审核工作无关的要求；

（六）不单独与被审核单位商谈审核事项的处理意见；

（七）不在被审核单位报销任何因公因私的费用；

（八）不接受被审核单位安排的宴请、旅游和娱乐等活动；

（九）不接受被审核单位的礼品、礼金和有价证券；

（十）不向承聘机关人员送礼及有价证券。

四、按有关规定，协审人员做到以下 “四严禁”：

（一）严禁违反政治纪律和政治规矩，严格执行请示报告制度。

（二）严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。

（三）严禁泄露审核工作秘密。

（四）严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。

违反上述工作要求的，严格按照规定追究责任。

五、按有关规定，协审人员做到以下 “八不准”：

（一）不准由被审核单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

（二）不准接受被审核单位和个人赠送的礼品礼金，或未经批准通过授课等方式获取报酬。

（三）不准参加被审核单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

（四）不准利用审核工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

（五）不准利用审核职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

（六）不准向被审核单位推销商品或介绍业务。

（七）不准接受被审核单位和个人的请托干预审核工作。

（八）不准向被审核单位和个人提出任何与审核工作无关的要求。

违反上述工作纪律的，严格按照规定追究责任。

六、若有违反上述廉政承诺的行为，根据情节轻重，我单位愿接受以下责任追究：

（一）通报批评、限期整改，相关责任人作出检查；

（二）如本单位或协审人员存在严重违反廉政规定的，可按《考核办法》第四章有关条款进行处理。

（三）涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；

（四）其他有关责任追究事项。

七、本承诺书作为《协审协议书》的组成部分，具有同等法律效力。

法定代表人（签章）：            协审项目负责人（签章）：

（单位签章）

附件3：

审核服务费用费率表

附件4：

| 全过程跟踪审核（含结算审核）项目考核基础表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |
| 协审 机构： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 |  | 满分 | 考核要点 | 考核情况简要说明 | 扣分 |
| 1 | 专业配备（8分） | 人员组成 | 4 | 未在5个工作日内提交跟踪审计小组名单的，扣1分；项目负责人无授权委托书的，扣1分；项目负责人专业资格与项目主体专业不匹配的，扣1分；项目审计小组人员专业配备不齐的，扣1分；项目审计小组未根据项目进度及时配备相关专业人员的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 办公设备及技术支撑 | 2 | 审计人员未配备必要的办公设备及工程软件的，扣1分；协审机构针对工程中出现的特殊情况，未及时成立专家小组并提供相关技术支撑的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 审核方案 | 2 | 审核方案应包括审计小组人员名单及相关资质证书复印件、项目审核计划、三级复核机制、审核依据及原则等，每缺漏一项扣0.5分。 |  |  |
| 2 | 到岗情况（14分） | 现场人员 到岗情况 | 12 | 对跟踪审计人员出勤情况作不定期检查，凡抽查出现不到岗现象的，每次扣1分；遇特殊情况，不在现场的，应第一时间向该项目建设单位（代建单位）项目负责人请假，否则，每次扣1分，最多扣12分；不建立考勤表的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 项目审计人员调整情况 | 2 | 未经建设单位（代建单位）允许，擅自调整的，扣2分。 |  |  |
| 3 | 审核质量（60分） | 合同台账 | 3 | 未能收集齐全建设单位工程合同的，每份扣0.5分，不能提供合同台账的，扣1分，若合同与招投标文件存在实质性违背，而协审机构未能发现的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 招投标及政府采购 | 4 | 未及时书面提醒建设单位履行招投标及政府采购手续的，扣1分；对建设单位规避招标及政府采购等行为，协审机构不及时书面提醒的，扣1分；对建设单位规避招标及政府采购等行为，协审机构不及时向建设单位（代建单位）反馈的，扣1分。不能提供招投标及政府采购台账的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 隐蔽工程、变更、签证审核 | 8 | 隐蔽工程、变更、签证无工程量计算依据、工程部位、图纸编号等必要信息的，每次扣1分；未在签证手续上签字并加盖公章的，每次扣1分；应每月向建设单位（代建单位）报送项目变更、签证台账，未报送的，每次扣1分；变更单价或工程量不准确的，每次扣1分；不能提供项目变更、签证台账的，扣4分。 |  |  |
|  |  | 审核误差率 | 32 | （一）复核结果误差率（以协审单位审计后的审定数为准，下同）在2%（含2%）以内，不扣分。 （二）复核误差率在2%（不含2%）～3%（含3%）的项目，扣12分； （三）复核误差率在3%（不含3%）～5%（含5%）的项目，扣22分； （四）复核误差率超过5%（不含5%）的项目，扣32分。 |  |  |
|  |  | 设备采购审核 | 1 | 协审机构应审核设备采购的品种、规格是否与招投标文件、合同中列明的设备相符合；是否存在用于建设项目以外的生产、经营设备；对设备进行现场盘点抽查，以确定账户记录与实际设备数量、型号、规格的一致性，协审机构未审核或者审核结果不正确的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 工程月报 | 8 | 未按施工合同约定审核月报的，扣1分；未在《管理系统》上传每月月报的，扣1分。 |  |  |
|  |  | 审核结果 | 2 | 过程性审核结果不符合建设单位（代建单位）要素要求的，每次扣1分。工程竣工结算报告应包含工程概况、审核依据及原则、审核结果、主要核减内容及原因、现场管理存在问题（含损失浪费情况、招投标中不合规、缺项漏项等情况）、合理化建议、项目评价、跟踪情况（含月报计量）、超（节）概分析、合同偏差分析等。协审机构出具的报告缺漏上述应包含内容的，每项扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 控制投资 | 2 | 若工程发生超概等情况，协审机构未能及时书面提醒建设单位的扣2分；对于可能出现超投资情况的，应及时反馈建设单位（代建单位），未及时反馈的，扣1分。 |  |  |
| 4 | 审核时效（8分） | 签订委托书时效 | 2 | 未在中签（中标）后30日内签订协审委托书并完成与建设单位对接的，扣2分。 |  |  |
|  |  | 报告时效 | 6 | 对于结算审核，协审机构未在规定期限（含建设单位（代建单位）核准后给予的调整审核时间）内提交符合要求的审核结果的，扣1分；超过期限7个工作日内仍不能提交审核结果的，扣2分；超过期限14个工作日内仍不能提交审核结果的，扣3分；超过期限28个（含）以上工作日方提交审核结果的，扣4分。 |  |  |
| 5 | 档案考核（5分） | 档案管理 | 5 | 凡出现未对图纸、招投标文件、合同、变更资料、洽商等资料进行存档的，每项扣1分；同时，协审机构应保持档案资料整理的规范、整洁，建立相应归档资料台账、目录，出现不符合资料规整要求的，每项扣1分。 |  |  |
| 6 | 项目建设单位满意度（5分） | 项目建设单位满意度 | 5 | 建设单位满意度调查表 |  |  |
| 7 | 额外加分项目（上限10分） | 宣传信息 |  | 提交符合条件并采纳的宣传信息，每篇得2分； |  | 加分后考核超过100分的，按照100分计算 |
|  |  | 理论研究 |  | 提交理论研究并发表的文章，每篇得5分； |  |  |
| 分值 |  |  | 100 |  |  |  |
| 其他情况说明： |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.该表由该项目建设单位（ 代建单位）填报完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.在考核过程中，考核项得满分的，在相应的“扣分”栏中填“0”；若涉及扣分点的，在相应的“考核情况说明”栏中说明扣分原因，并在相应的“扣分”栏中填列扣分值。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.考核项的扣分值以对应项的满分值为上限。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.项目考核内容及分值以此表为准。 |  |  |  |  |  |  |

上述考核办法采用百分制，分为四个等级。

| 等级 | 分值 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | ≧90分 | 优秀 |
| 二 | 80分—90分（含80分） | 良好 |
| 三 | 70分—80分（含70分） | 合格 |
| 四 | 70分以下 | 不合格 |

按照考核表对协审单位的全过程跟踪审核（含结算审核）的建设项目进行考核，考核等次分“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”。考核系数具体如下：

（1）总得分90分及以上，定为“优秀”，费用系数“1.0”；

（2）总得分80分及以上，定为“良好”，费用系数“0.7”；

（3）总得分70分及以上，定为“合格”，费用系数“0.5”，

（4）总得分70分以下，定为“不合格”，不计费 ；

- 第五部分．附件（投标文件格式）

一、封面格式：

投标文件

项目编号

项目名称：

投标文件内容：

年    月    日    时     分开标，此时间以前不得开封；

投标供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- 投标函格式

致：无锡太湖明珠建设咨询有限公司

一、根据已收到的采购编号为             的    （采购项目名称 ）   的公开招标招标文件，遵照国家法律、法规和规章的有关规定，我方经过踏勘现场和对招标文件等所有文件的研究后，我方响应采购公告及招标文件的所有条款，并以大写金额：        ，小写金额：￥       的价格，按招标文件中的要求、技术规范的条件完成本采购项目的编制工作。

二、我方愿意提供无锡太湖明珠建设咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为投标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成服务任务。

五、我方认为你们有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁或向项目所在地人民法院起诉。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商并签订合同后，如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：               地址：             邮编：

开户名称：               开户银行：           开户账号：

### （二）开标一览表（格式）

| 项目名称 | 雪浪街道宜居住宅整治改造工程全过程跟踪审核（含结算审核）服务 |
| --- | --- |
| 是否响应招标文件规定的计费方法（请填写响应\不响应） |  |
| 投标报价 | 129.13万元 （备注：本项目报价不做竞争，投标报价时统一填写129.13万元） |
| 项目负责人姓名 |  |
| 安装专业一级注册造价工程师姓名 |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字和盖章）：

日期：

填写说明：

开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章和签字。

- （三）关于资格的声明函

采购编号：

日期：

（采购人名称）

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权委托人（签字或盖章）：

备注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定，“重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。”其中较大数额罚款的标准执行财库【2022】3号文的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（四）承诺书（格式）

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1、本公司（单位）具有独立承担民事责任的能力；

2、本公司（单位）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、本公司（单位）具备履行合同所必备的专业技术能力；

4、本公司（单位）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、本公司（单位）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本公司（单位）对本项目（ ）所提供的服务均满足招标文件

7、本公司（单位）能够接受采购方为保证投资审核独立性和不重复委托而提出的回避原则。承诺在中标后不再接受由建设单位或其他单位委托的与本项目建设投资或工程造价有关的工作（包括但不限于招标代理、清单编制、造价审核（不含标底审核）等）。

8、…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容可由投标供应商自行完善。

- （五）法定代表人授权委托书（格式）

- 法定代表人授权委托书

项目编号：

日期：

无锡太湖明珠建设咨询有限公司：

（投标供应商名称）  系中华人民共和国合法企业。法定地址：           特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

通讯地址：

被授权人签名：                单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表身份证正反面

复印件

法定代表人身份证正反面

复印件

### 开

- （六）投标偏离表（格式）

投标偏离表

投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （七）拟派专业技术力量人员名单（格式）

拟派专业技术力量人员名单

投标人名称（盖章）                                 采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 本项目岗位（项目负责人/副项目负责人/协审人员/档案管理员） | 是否常驻 | 注册造价工程师资格或工程类中级及以上专业技术职称情况（填写注册证书编号） | 在投标单位缴纳社保连续月份数（ 个月） | 在投标单位社保缴纳开始年月 | 联系电话 | 人员对应页码 | 业绩所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 表格不够可自行延长。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

- （八）投标供应商注册造价师名单（格式）

投标单位注册造价师名单

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 注册造价工程师证书编号 | 在投标单位社保缴纳开始年月 | 联系电话 | 对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：表格不够可自行延长。

- （九）投标人同类业绩汇总表（格式）

投标人同类业绩汇总表

投标人名称（盖章）                                 采购项目编号：

| 序号 | 合同（项目）及服务名称 | 实施情况（是否已完成） | 委托方/建设方 | 审核报告或成果报告出具时间 | 建设单位联络人姓名、职务、联系方式 | 对应页码 | 备注（投标人业绩/项目负责人业绩/协审人员业绩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章

注：表格不够可自行延长。

- （十）中小企业声明函（格式）

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

★1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

★2.中标、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- （十一）（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日  期：

（十二）投标人简介和经营情况说明

投标人简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 |  | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

# 法定代表人或授权代表签字：

（十三）其他投标人认为有必要提供的证明资料（请投标供应商自拟）

（十四）技术文件（请投标供应商自拟）